ALLTAGSENGEL

Native App Migration

Technische Analyse & Umsetzungsplan

Juli 2026

Vertraulich

# Executive Summary

Die Alltagsengel-App (Bundle ID: care.alltagsengel.app, App Store Version 1.0.2) ist eine Next.js 16 Web-App, die über Capacitor 8 als native Wrapper für iOS und Android ausgeliefert wird. Die App läuft in einer WebView und zeigt die gehostete Website alltagsengel.care an — es gibt keinen echten nativen Code außer dem Capacitor-Boilerplate.

ChairMatch existiert aktuell nur als statische HTML-Landingpage ohne App-Funktionalität und ist für eine Native-Migration noch nicht relevant.

Dieser Bericht analysiert den Ist-Zustand, bewertet drei Native-Frameworks und empfiehlt einen konkreten Migrationspfad mit Zeitplan.

| Empfehlung | React Native (Expo) — inkrementelle Migration |
| --- | --- |
| Geschätzter Aufwand | 12–16 Wochen (1 Senior + 1 Junior Entwickler) |
| Größter Gewinn | GPS-Tracking, Push, Offline-Leistungsnachweise, Kamera für Dokumente |
| Risiko | Web-Version (SEO, Blog, Landingpages) muss parallel bestehen bleiben |

# 1. Ist-Analyse: Aktueller Tech-Stack

## 1.1 Alltagsengel App

Die Codebase umfasst 275 TypeScript/TSX-Dateien mit ca. 55.000 Zeilen Code. Der Stack im Überblick:

| Komponente | Technologie |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Edge Functions) |
| Native Wrapper | Capacitor 8.2 (WebView-Container, KEIN nativer Code) |
| Push | Web Push (Service Worker) + FCM V1 API + Capacitor Push Plugin |
| GPS | navigator.geolocation (Browser-API) + Nominatim Reverse Geocoding |
| Unterschrift | Eigene Canvas-Komponente (SignaturePad) — Maus + Touch |
| Monitoring | Sentry + Google Tag Manager + Meta/TikTok Pixel |
| Hosting | Vercel (SSR) — Capacitor lädt alltagsengel.care in WebView |

### Architektur-Bewertung: Hybrid-App, keine echte Native App

Die iOS/Android-App ist im Kern ein Browser-Fenster, das eure Website anzeigt. Die AppDelegate.swift enthält ausschließlich Capacitor-Boilerplate. Die capacitor.config.json zeigt, dass die App die Remote-URL https://alltagsengel.care lädt — nicht einmal einen lokalen Static-Export. Das bedeutet: ohne Internetverbindung sieht der User einen Ladescreen oder eine Fehlerseite.

Stell dir die aktuelle App wie einen Bilderrahmen vor: der Rahmen (Capacitor) ist nativ, aber das Bild (eure gesamte App-Logik) ist eine Website. Native-Features wie GPS oder Push laufen über JavaScript-Bridges, die spürbar langsamer und eingeschränkter sind als echte native APIs.

## 1.2 ChairMatch

ChairMatch besteht aus statischen HTML-Dateien (index.html + Stadt-Seiten + Blog-Artikel + Ads-Landingpages). Es gibt kein Framework, kein Build-System, keine App-Logik. Für eine Native-Migration ist ChairMatch aktuell nicht relevant — es müsste erst eine Web-App mit Backend gebaut werden, bevor über Native nachgedacht wird.

Empfehlung: ChairMatch erst als Next.js-App aufsetzen (analog zu Alltagsengel), später nativieren.

# 2. Framework-Vergleich für Native-Umstellung

Drei Optionen wurden evaluiert. Die Bewertung berücksichtigt den Alltagsengel-Kontext: kleines Team, React/TypeScript-Expertise vorhanden, Supabase-Backend bleibt.

| Kriterium | React Native (Expo) | Flutter | Swift/SwiftUI |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprache | TypeScript/JSX | Dart | Swift |
| Code-Reuse | 70–80 % aus Next.js übernehmbar (Hooks, API-Layer, Typen) | 0 % — komplette Neuschreibung | 0 % — nur iOS, kein Android |
| Team-Fit | Perfekt (React + TS ist euer Stack) | Dart lernen nötig | Swift lernen + Android separat |
| Plattformen | iOS + Android + Web | iOS + Android + Web | Nur iOS |
| GPS Background | expo-location (ausgereift) | geolocator + Plugin | CoreLocation (Goldstandard) |
| Push | expo-notifications (FCM+APNS) | firebase_messaging | Native APNS (nur iOS) |
| Offline-Fähigkeit | SQLite/WatermelonDB | sqflite/Hive | Core Data / SwiftData |
| Signature Pad | react-native-signature-canvas | signature_pad Package | PencilKit (Apple-nativ) |
| Time to Market | 12–16 Wochen | 16–22 Wochen | 20+ Wochen (nur iOS!) |
| Bewertung | ⭐ EMPFOHLEN | Gute Alternative | Nicht empfohlen |

### Warum React Native (Expo)?

Die Analogie: Capacitor ist wie ein Taxi, das euch zur Website fährt — ihr sitzt drin, aber das Taxi selbst gehört euch nicht. React Native ist wie ein eigenes Auto: ihr steuert direkt, könnt Sonderausstattung einbauen (GPS-Tracking, Offline-Modus, Kamera) und seid nicht vom Netz abhängig.

Konkret: Eure gesamte Business-Logik (Supabase-Queries, Typen, Validierung, Pricing-Engine) ist in TypeScript und kann 1:1 übernommen werden. Nur die UI-Schicht (React DOM → React Native Views) muss neu geschrieben werden. Bei Flutter oder Swift müsstet ihr alles von Null aufbauen.

Expo (das React Native Toolkit) hat seit 2025 alle Features, die ihr braucht: expo-location für GPS, expo-camera, expo-notifications, expo-sqlite für Offline. OTA-Updates (Over the Air) erlauben Bug-Fixes ohne App-Store-Review.

# 3. Was bringt Native konkret für Alltagsengel?

Für euren Anwendungsfall — Leistungsnachweise mit GPS + Unterschrift, Budgetverwaltung, Einsatzplanung — gibt es vier Bereiche, in denen Native dramatische Verbesserungen bringt:

## 3.1 GPS & Standort-Tracking

Aktuell: navigator.geolocation im Browser — funktioniert nur wenn App geöffnet ist, keine Background-Tracking-Möglichkeit, ungenau in Gebäuden, WebView verliert GPS-Permission beim Restart.

Nativ: Kontinuierliches Background-Tracking für Leistungsnachweise (Engel kommt um 10:03 an, verlässt um 12:15). Geofencing für automatische Einsatz-Bestätigung. Deutlich genauere Positionierung durch nativen Zugriff auf GPS-Chip + WLAN-Triangulation.

Business Impact: Automatische, fälschungssichere Leistungsnachweise statt manueller Eingabe. Weniger Verwaltungsaufwand, höhere Glaubwürdigkeit gegenüber Pflegekassen.

## 3.2 Push Notifications

Aktuell: Web Push über Service Worker + FCM. Auf iOS unzuverlässig (Safari muss im Hintergrund laufen). Capacitor Push Plugin ist ein Workaround, keine echte Integration.

Nativ: APNS (iOS) und FCM (Android) direkt angebunden. Rich Notifications mit Bildern und Action-Buttons. Zuverlässige Zustellung auch bei geschlossener App.

Business Impact: Engel verpassen keine Buchungsanfragen mehr. Kunden werden zuverlässig über Einsatz-Bestätigungen informiert.

## 3.3 Offline-Fähigkeit

Aktuell: Kein Offline-Modus. Die Capacitor-App lädt alltagsengel.care — ohne Internet zeigt sie eine Fehlerseite. Der Service Worker cached nur statische Assets, keine App-Daten.

Nativ: Lokale SQLite-Datenbank mit Sync. Engel können Leistungsnachweise auch ohne Netz erstellen. Automatische Synchronisation sobald Verbindung wieder da. Offline-Ansicht für Tagesplan, Kundeninfos, Budgets.

Business Impact: Einsätze in Gebieten mit schlechtem Empfang (Kellergeschoss, ländliche Gebiete) werden nicht mehr blockiert.

## 3.4 Kamera & Dokumente

Aktuell: Kein Kamera-Zugriff in der App. Dokumente (Pflegebox-Anträge, Verordnungen) müssen außerhalb der App fotografiert und manuell hochgeladen werden.

Nativ: In-App Dokumenten-Scan mit automatischer Perspektivkorrektur und OCR (Tesseract ist bereits als Dependency vorhanden). Foto-Upload für Leistungsnachweise. Barcode-Scanner für Pflegebox-Bestellungen.

Business Impact: Kompletter Workflow in einer App: Einsatz starten → Leistung dokumentieren → Foto machen → Unterschrift → fertig.

# 4. Konkreter Migrationsplan

Der Plan folgt dem Prinzip der inkrementellen Migration: die Next.js Web-App bleibt als Hauptprodukt bestehen (SEO, Blog, Marketing-Seiten, Admin-Panel), während die Kern-App-Features (Kunde, Engel, Fahrer) schrittweise nativ werden.

## Phase 1: Foundation (Woche 1–3)

- Expo-Projekt aufsetzen mit TypeScript-Config, ESLint, Sentry

- Supabase-Client integrieren (Auth, Realtime, Datenbank) — bestehendes lib/ 1:1 übernehmen

- Navigation aufbauen (Expo Router): /kunde/*, /engel/*, /fahrer/*

- Design-System portieren: Farben (#1A1612, #C9963C), Fonts (Jost, Cormorant), Komponenten (TopBar, BottomNav, StatusBar)

- Auth-Flow: Login, Register, Passwort-Reset

Deliverable: App startet, User kann sich einloggen, sieht leere Home-Seite.

## Phase 2: Kern-Features Kunde (Woche 4–6)

- Kunden-Dashboard (/kunde/home) mit Buchungsübersicht

- Buchungs-Flow: Engel auswählen → Termin buchen → Bestätigung

- Chat-System (Supabase Realtime)

- Profil, Dokumente, Bewertungen

- Push Notifications einrichten (expo-notifications + FCM/APNS)

Deliverable: Kunden können buchen und chatten. Push funktioniert nativ.

## Phase 3: Engel-App + Native Features (Woche 7–10)

- Engel-Dashboard mit Tagesplan und Kalender

- Leistungsnachweis-Erstellung mit nativem GPS-Tracking (expo-location)

- Native SignaturePad (react-native-signature-canvas) statt Canvas-Workaround

- Kamera-Integration für Dokumenten-Scan (expo-camera)

- Offline-Modus: Leistungsnachweise lokal speichern + Sync (expo-sqlite)

Deliverable: Engel können Einsätze komplett mobil dokumentieren, auch offline.

## Phase 4: Fahrer + Spezial-Features (Woche 11–12)

- Fahrer-Bereich: Aufträge, Navigation, Statusmeldungen

- Hygienebox-Bestellung mit Barcode-Scanner

- Budgetrechner und Krankenfahrt-Buchung

- Haptic Feedback, App-Icon Badges, Biometrische Authentifizierung

Deliverable: Feature-Parität mit aktueller Web-App plus native Extras.

## Phase 5: Testing & Launch (Woche 13–16)

- Beta-Test mit 5–10 Engeln und 10–20 Kunden (TestFlight + Internal Testing)

- Performance-Optimierung, Crash-Reporting (Sentry), Analytics

- App Store Review (gleiche Bundle ID care.alltagsengel.app, Version 2.0)

- Google Play Store Erstveröffentlichung

- Migration der bestehenden Capacitor-User (In-App-Update-Prompt)

Deliverable: Native App live in beiden Stores. Alte Capacitor-App wird durch Update ersetzt.

# 5. Was bleibt Web?

Die Next.js-App wird nicht abgeschaltet, sondern behält eine klare Rolle:

- SEO-Landingpages, Blog, Stadt-Seiten (/alltagsbegleitung/[stadt]) — die bringen organischen Traffic

- Admin-Panel (/admin/*) — bleibt als Web-App, wird von Büro-Rechnern genutzt

- Investor-Bereich, Karriere-Seite, AGB, Impressum, Datenschutz

- Pflegegrad-Check, Budgetrechner als öffentliche Tools

Die Analogie: Eure Website ist das Schaufenster (SEO, Marketing, Info). Die native App ist der Laden selbst (Buchung, Einsatz, Dokumentation). Beides braucht ihr.

# 6. Was muss konkret migriert werden?

| Bereich | Dateien | Migration | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/ (Business-Logik) | ~25 Dateien | 1:1 kopieren (TypeScript) | Gering (1–2 Tage) |
| Supabase-Client | 3 Dateien | @supabase/supabase-js direkt | Gering (0,5 Tage) |
| Hooks | ~5 Dateien | React Hooks → RN Hooks | Gering (1 Tag) |
| Kunde-Screens | ~20 Pages | UI komplett neu (RN Views) | Mittel (2 Wochen) |
| Engel-Screens | ~10 Pages | UI neu + native GPS/Sig | Hoch (2,5 Wochen) |
| Fahrer-Screens | ~5 Pages | UI neu + Navi-Integration | Mittel (1 Woche) |
| Auth-Flow | 4 Pages | UI neu, Logik bleibt | Gering (3 Tage) |
| Push/Notifications | 3 Dateien | expo-notifications (Neubau) | Mittel (3 Tage) |
| Chat (Realtime) | 3 Pages | UI neu, Supabase Realtime bleibt | Mittel (1 Woche) |

# 7. Risiken & Mitigierung

- App Store Review: Die bestehende Bundle ID kann beibehalten werden. Apple erlaubt Tech-Stack-Wechsel, solange die App-Kategorie und Core-Funktion gleich bleiben. Risiko: gering.

- Paralleler Betrieb: Während der Migration müssen Features in beiden Apps funktionieren. Mitigation: Feature-Flags und API-Versioning über Supabase.

- Team-Kapazität: 12–16 Wochen ist ambitioniert. Puffer-Strategie: Phase 5 (Testing) kann verlängert werden ohne Business Impact, da die alte App weiterläuft.

- Datenmigration: Kein Risiko — das Supabase-Backend bleibt identisch. Nur der Client ändert sich.

# 8. Empfohlene nächste Schritte

- Entscheidung treffen: React Native (Expo) als Framework bestätigen

- Expo-Projekt initialisieren: npx create-expo-app alltagsengel-native --template expo-template-blank-typescript

- Shared Library anlegen: lib/ aus Next.js-Projekt als npm-Package oder Monorepo (Turborepo) teilen

- Proof of Concept: Login + GPS-Tracking + SignaturePad in 1 Woche als Machbarkeitsnachweis

- Go/No-Go Entscheidung nach PoC

Erstellt: Juli 2026 — Alltagsengel Technical Analysis