STATUSBERICHT

Alltagsengel UG — Frankfurt am Main

04. Juli 2026

# THEMA 1: Apple App — Version 2.0.0

## Ist-Zustand

| App Store ID | 6761319222 |
| --- | --- |
| Live-Version | 1.0.1 |
| Eingereicht | Version 2.0.0 (Build 26) — Status: vermutlich „Waiting for Review“ oder „In Review“ |
| Entwicklername | PROBLEM: „Yusuf Ferhat Demir“ statt „Alltagsengel UG“ |

## Aktuelle Review-Zeiten (Stand Juli 2026)

Apple gibt an, dass 90% der Submissions innerhalb von 24h geprüft werden. Realität im Juli 2026: iOS-Reviews dauern durchschnittlich 2–3 Tage (Waiting for Review) plus 8–38 Stunden (In Review). Bei Major-Updates (1.x → 2.0) rechne mit bis zu 5 Tagen Gesamtdauer. Die Submission-Zahlen sind 2026 um 80% gestiegen, was zu längeren Wartezeiten führt.

## Aktionsplan: App live bekommen + Namen ändern

| # | Aktion | Wann | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App Store Connect einloggen → Status von Build 26 prüfen. Steht es auf „Waiting for Review“, „In Review“ oder „Rejected“? | Heute | SOFORT |
| 2 | Falls Rejected: Rejection-Grund lesen, Fix einreichen. Falls Waiting/In Review: Abwarten (max. 5 Tage). Falls noch nicht eingereicht: Build 26 zur Review einreichen. | Heute | SOFORT |
| 3 | D-U-N-S Nummer für Alltagsengel UG beantragen → developer.apple.com/enroll → D-U-N-S Lookup. Kostenlos, dauert ca. 5 Werktage. | Heute | SOFORT |
| 4 | Apple Developer Account von „Individual“ auf „Organization“ umstellen: developer.apple.com/account → Membership → „Update your information“ → „Switch to organization membership“. Benötigt: D-U-N-S, Firmenname, Website, Firmen-E-Mail-Domain. | Nach D-U-N-S | Diese Woche |
| 5 | Nach Account-Umstellung: In App Store Connect den „Provider Name“ auf „Alltagsengel UG“ ändern. Der angezeigte Entwicklername ändert sich automatisch für alle Apps. | Nach Schritt 4 | Diese Woche |
| 6 | Sicherstellen, dass die Website alltagsengel.de mit korrektem Impressum (Alltagsengel UG) erreichbar ist — Apple prüft das bei der Umstellung. | Parallel | Diese Woche |

Wichtig: Die D-U-N-S-Beantragung ist der Flaschenhals. Heute starten = in ca. 1 Woche kann der Account umgestellt werden.

# THEMA 2: Werbung & Marketing

## Google Ads — Ist-Zustand

| Konto | 132-671-1476 |
| --- | --- |
| Ausgaben | 384€ — 0 sichtbare Conversions (Ad-Blocker / ITP-Problem) |
| Offenes Ticket | 9-0872000040936 — 58 Tage ohne Antwort |
| Ausstehend | 1.200€ Einführungsangebot + 250€ Conversion-Bonus |

## Eskalations-Strategie Google Ads Ticket

| # | Aktion | Wann | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neues Support-Ticket öffnen mit Betreff: „Formal Complaint – Escalation Required – Case 9-0872000040936“. Explizit „Tier 2 Support“ oder „Escalation Manager“ verlangen. | Montag | SOFORT |
| 2 | Parallel: E-Mail an googleads-support@google.com mit Screenshot-Dokumentation, Ticket-Nr., Ausgaben-Nachweis und Fristsetzung (14 Tage). | Montag | SOFORT |
| 3 | Tweet an @GoogleAds mit Case-ID + #GoogleAdsHelp — öffentlicher Druck beschleunigt oft die Bearbeitung. | Montag | Diese Woche |
| 4 | Falls nach 14 Tagen keine Reaktion: Schriftliche Beschwerde an Google Germany GmbH, ABC-Str. 19, 20354 Hamburg (Geschäftsführung). | In 2 Wochen | Backup |

## Kostenlose Marketing-Maßnahmen — Aktionsplan

Alle Maßnahmen sind 0€ Budget. Fokus auf sofortige Umsetzbarkeit und maximale Reichweite im Rhein-Main-Gebiet.

| # | Kanal | Konkrete Aktion | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jobcenter Frankfurt: Persönlich vorsprechen, Kooperationsgespräch anfragen. Alltagsbegleiter-Qualifizierung läuft über Bildungsgutschein (AZAV) — Jobcenter schickt Absolventen direkt. Kontakt: Arbeitgeberservice Frankfurt. | Diese Woche | SOFORT |
| 2 | Berufsschulen / Bildungsträger: AZAV-zertifizierte Schulen in Frankfurt kontaktieren (z.B. Malteser, IBB, COMCAVE). Praktikumsplätze anbieten → Pipeline für Betreuungskräfte nach §43b/53b SGB XI. | Diese Woche | SOFORT |
| 3 | Facebook-Gruppen: In lokale Frankfurt-Gruppen posten („Frankfurt am Main“, „Jobs Frankfurt“, „Pflege Frankfurt“). Kurzer Post mit Link zur App + Stellenangebot. Auch als Kundenakquise: Angehörigen-Gruppen. | Heute | SOFORT |
| 4 | Indeed: Kostenlose Stellenanzeige schalten für „Alltagsbegleiter (m/w/d) — Frankfurt“. Indeed bietet kostenlose Basis-Listings. Verweis auf App. | Heute | SOFORT |
| 5 | Instagram: Profil optimieren (Bio mit App-Link, lokale Hashtags #Frankfurt #Alltagsbegleiter #Pflege). 3x/Woche Reels mit Alltags-Szenen, Erfahrungsberichte, Tipps für Angehörige. | Diese Woche | SOFORT |
| 6 | Google Unternehmensprofil: Eintrag anlegen/optimieren für „Alltagsengel Frankfurt“. Kostenlos, erscheint bei lokaler Suche + Google Maps. Bewertungen sammeln. | Heute | SOFORT |
| 7 | Pressemitteilung: Kostenlos auf openPR.de und zentrale.de veröffentlichen. Thema: „Alltagsengel startet App für Betreuungsdienste in Frankfurt“. Lokalpresse (FNP, Journal Frankfurt) direkt anschreiben. | Diese Woche | Diese Woche |
| 8 | Pflegestützpunkte Frankfurt: Es gibt 5 Pflegestützpunkte in Frankfurt — Flyer/Visitenkarten hinterlegen. Kostenlos, direkte Zielgruppe. | Diese Woche | Diese Woche |
| 9 | Kooperation Hausärzte: Flyer in Arztpraxen auslegen (besonders Geriater/Allgemeinmediziner). Kurzes Anschreiben + 50 Flyer pro Praxis. | Nächste Woche | Diese Woche |
| 10 | Kirchen & Gemeindehäuser: Aushang am schwarzen Brett + Info beim Seniorenkreis. Frankfurt hat über 100 Gemeinden — enormes Potenzial. | Nächste Woche | Backup |

# Zusammenfassung: Die nächsten 48 Stunden

HEUTE erledigen:

- App Store Connect: Build-26-Status prüfen

- D-U-N-S Nummer für Alltagsengel UG beantragen

- Facebook-Gruppen Frankfurt: Ersten Post veröffentlichen

- Indeed: Kostenlose Stellenanzeige live schalten

- Google Unternehmensprofil anlegen/optimieren

MONTAG erledigen:

- Google Ads Ticket eskalieren (neues Ticket + E-Mail + Tweet)

- Jobcenter Frankfurt: Arbeitgeberservice anrufen

- Berufsschulen/Bildungsträger kontaktieren

- Pressemitteilung auf openPR.de veröffentlichen

Erstellt für: Yusuf Cilcioglu — Alltagsengel UG, Frankfurt am Main